## Slide 1: Unité mère pour le Robot MT
Encadrants: M. Bocquet & S. Meillère
Adrien Dalla Costa ,Rémi Naamani, Mouayd Hoari

## Slide 2: Plan
Présentation du projet
Diagramme de Gantt
  Tâches réalisées/en cours dans les temps
  Retard pris sur les taches et problèmes
Étude des problèmes
  Test des capteurs
  Envoi des données eCAN puis UART
Mise à jour du Diagramme de Gantt

## Slide 3: Présentation du projet
Réaliser une passerelle eCAN-UART
  Temps réel
  Mobile
  Priorités
RX
TX
TX
I2C
lMother Board
UART
Monitorer
Commander
Raspberry Pi
US
IR
Perph1
Perph2
Analog
RX
TX
TX

## Slide 4: Présentation du projet

## Slide 5: Présentation du projet
Réaliser une passerelle eCAN-UART
  Temps réel
  Mobile
  Priorités
I2C
lMother Board
UART
Monitorer
Commander
PC
US
IR
Perph1
Perph2
Analog
RX
TX
TX

## Slide 6: Présentation du projet
Optionnelle
  Raspberry Pi
  interface Joystick

## Slide 7: Diagramme de Gantt
Avancement
Estimé
Avancement actuel

## Slide 8: Étude des problèmes
Test des capteurs:
  Capteur ultrason
    Problème: mesure de distance
    Distance max de 40 cm au lieu de 11 m.
    Solution: Remplacer le capteur Ultrason, pour l’instant on utilisera que le capteur IR.
  Capteur infrarouge:
    Problème: offset de 5 cm
    Solution: Refaire l’étude de la précision capteur

## Slide 9: Étude des problèmes

## Slide 10: Étude des problèmes
Transmission eCAN + UART
    Problèmes:
      Problème 1: Les données ne s’affichent pas toujours en eCAN+UART
      Problème 2: Si les données s’affichent, ils ne s’affichent qu’une ou 2 fois en eCAN+UART au lieu de n répétitions
    Solution envisagées:
      Baisser le nombre de mots a afficher envoyés par l’UART ou adapter la fréquence d’envoie eCAN ou UART
      Gérer les interruptions hautes

## Slide 11: Mise à jour du Diagramme de Gantt
Avancement réel

## Slide 12
Merci de votre attention.
Questions ?